# Plan de Déploiement et de Formation pour les Sites Décentralisés
Introduction
# Dans le cadre de la mise en service de la solution de gestion du portail électronique du registre de doléance offerte par Le Médiateur de la République, et suite au ateliers de travail qui ont mis le point sur lancement officielle de la numérisation du registre de doléance au sein des administrations et établissement publics, la Direction générale du Trésor et de la Gestion comptable des opérations financières de l’Etat DGTGCOFE a été solliciter pour assurer une assistance technique de ses régies concernée par l’exploitation de l’applicatif.
# L'objectif initial de ce déploiement est d’accompagner l’ensemble des utilisateurs de ladite solution à savoir les utilisateurs des comptes gestionnaires et les utilisateurs des comptes superviseurs, de bien maitriser l’opération de numérisation de leurs registres de doléance, et d’être capable à gérer le suivi de ces doléances jusqu’à obtention de réponse finale et clôtures de cette dernière.
Périmètre de la Solution
   La numérisation du registre de doléance des administrations et des établissements publics a été lancé afin d’avoir une traçabilité de toutes les plaintes des citoyens si elles ont été prises en charge ou pas.
   L’enregistrement de ces doléances doit se faire par l’opération de scan de chacune d’elle par l’utilisateur responsable du compte gestionnaire de chaque régie concernée.
   Le suivie de sa doléance enregistrée doit se faire par des réponses électroniques soit par rédaction de message, ou bien par scan des réponses saisie sur le registre lui-même, jusqu’à sa clôture par le médiateur délégué.
    Les premiers responsables de ce suivie c’est les responsables des comptes superviseurs dans la pyramide d’une régie, dans le cas de la DGTGCOFE, le point focal de la Direction générale et le superviseur des Direction Régionales du Trésor (DRT), et que le point focal d’une DRT est le superviseur de ces Trésoreries de wilaya (TW), de ces Trésorerie communale (TC) et de ces établissements publics de santé (EPS).
    Le point focal de la DGTGCOFE a dispatché les paramètres d’accès de la solution Tansik en deux (02) phases :
Phase 1 : Une liste contenant les paramètres d’accès des comptes gestionnaires trié par DRT, TW et Tc, envoyé par CD Rom selon et avec les exigences de la fiche technique du Médiateur de la République.

Phase 2 Une liste contenant les paramètres d’accès des comptes superviseur trié par DRT, TW et Tc, envoyé par CD Rom selon et avec les exigences de la fiche technique du Médiateur de la République

# Une première analyse statistique faite sur le compte superviseur du point focal de la DGTGCOFE a montré un faible pourcentage à savoir 18 % d’utilisation de la solution tansik par ces utilisateurs au sein des service déconcentré.

 Mensuellement, chaque Direction Générale du Trésor (DRT) est dans l’obligation de synthétiser un compte rendu relevant des états détaillés sur la gestion et le suivie électronique des registres de doléance de la DRT, de ces Tw et de ces Tc respectivement.
   Concernant l’infrastructure de déploiement pour chaque site, la numérisation du registre nécessite un scanner et deux postes de travail, un gestionnaire et l’autre superviseur, ainsi d’un accès à internet pour exploiter la solution tansik.
    Pour la sécurité d’accès au portail tansik, les services du Médiateur ont exigés dans leur fiche technique, la modification des mots de passe dés le premier accès pour chaque compte utilisateurs, avec une complexité dans la réinitialisation de ce dernier, le changement des mots de passe chaque trimestre, et de ne pas échanger les mots de passe par utilisateur et par courriers électronique.

## Formation et Assistance à Distance
La formation à distance des utilisateurs du portail électronique de registre des doléances va suivre les points suivants :
  1. Une documentation sur le fonctionnement du portail à savoir le compte gestionnaire et le compte superviseur. Cette documentation a été distribuée sous forme de guides pratiques pour les utilisateurs des comptes gestionnaire par le responsable du point focal de la DGTGCOFE (le guide pratique des utilisateurs des comptes superviseur va être prochainement distribué).
  2. Un tutoriel vidéo détaillant l’exploitation de la solution tansik pour les utilisateurs des comptes gestionnaire, et pour les utilisateurs des comptes superviseur (la formation vidéo va être distribué pour les points focaux des DRT, ces derniers de leur tour doivent la distribuée pour leur utilisateur des TW et TC).
  3. Une organisation de séance de travail en visioconférence avec les représentants des DRT afin d’ouvrir une discussion en ligne et poser des questions, partager des expériences et discuter des problèmes éventuels, même remonté leurs préoccupations au niveau des services du Médiateurs de la République.
  4. Mise en place d’un planning de visioconférence entre les DRT et leur TW et TC afin de faire une remontée de leurs préoccupations au point focal de la centrale.
  5. Utilisation du moyen du forum pour prendre en charge les questions et les préoccupations des utilisateurs des services déconcentrés.
  6. Mettre en place un canal de communication avec les points focaux des DRT, afin d’être informer de toute changement ou mise à jour.
  7. Prise en charge des retours de utilisateurs en collectant leurs commentaires.
  8. Evaluation régulière des DRT, TW et TC par rapport et comptes rendue à envoyé pour le point focal de la DGTGCOFE.

## Conclusion
    En conclusion, le succès de ce déploiement dépendra de l'engagement et de la collaboration de tous les acteurs impliqués à savoir le point focal de la DGTGCOFE, l’équipe technique de la DSI, les utilisateurs de la solution au niveau des services déconcentrés.
L'équipe de la DGTGCOFE est prête à rester à l’écoute pour fournir un soutien continu tout au long du processus de déploiement.